| ATELIÊ PRO |  | DICIONÁRIO DE EAP FORM DICEAP-06/10/2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DO PROJETO: ATELIÊ PRO - Sistema de Gestão de Pedidos e Estoque para Ateliês |  |  |  |  |
| GERENTE DO PROJETO: José Roberto Rodrigues |  |  |  |  |
| NÚMERO DA VERSÃO DE EAP: 1.0 |  |  |  | DATA: 06/10/2025 |
| Pacote de Trabalho | Descrição | Responsável | Data | Critério de Aceitação |
| 1.1 Iniciação | Definição do escopo, objetivos e partes interessadas do projeto. | Fábio Fernandes | 06/10/2025 | Documento de escopo validado e aprovado pelas partes interessadas. |
| 1.2 Planejamento | Levantamento e priorização de requisitos, definição da arquitetura e cronograma. | Rafaela Simion | 14/10/2025 | Plano de projeto aprovado contendo requisitos, prazos e tecnologias definidas. |
| 1.3 Desenvolvimento | Implementação dos módulos de pedidos, estoque, agenda e relatórios, com integração ao WhatsApp e exportação em PDF. | Rafaela Simion, Fábio Fernandes | 20/10/2025 | Código validado em ambiente de homologação, seguindo padrões definidos e entregando todas as funcionalidades principais. |
| 1.4 Testes e Validação | Execução de testes de desempenho, usabilidade e segurança; correção de falhas. | Rafaela Simion | 21/12/2025 | Todos os testes realizados com sucesso e relatórios de bugs resolvidos. |
| 1.5 Implantação | Configuração do ambiente de produção, migração de dados e treinamento dos usuários. | Fábio Fernandes | 02/01/2026 | Sistema operacional em produção e usuários capacitados para operação. |
| 1.6 Encerramento | Entrega final, avaliação de resultados e registro de lições aprendidas. | Rafaela Simion, Fábio Fernandes | 06/01/2026 | Termo de aceite final assinado e relatório de encerramento arquivado. |