# TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

ATELIÊ PRO

AUTORES: RAFAELA CRISTINA MANIERO SIMION
FÁBIO AUGUSTO TOSTES FERNANDES

# SUMÁRIO

1. Justificativa do Projeto	3

2. Objetivo do Projeto	3

3. Escopo do Projeto	3

4. Requisitos do Projeto	3

5. Premissas	4

6. Restrições	4

7. Stakeholders	4

8. Riscos Identificados	4

9. Cronograma Resumido	5

10. Patrocinador do Projeto	5

11. Detalhamento de Custos	5

12. Aprovação do Projeto	6

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Projeto: ATELIÊ PRO - Sistema de Gestão de Pedidos e Estoque para Ateliês

Cliente: Ateliê da Tia Dani
Data de Início: 06/10/2025
Data Prevista de Término: 06/01/2026
Gerente do Projeto: José Roberto Rodrigues
Versão do Documento: 1.0

## 1. Justificativa do Projeto

O projeto AteliêPro surge da necessidade de modernizar e otimizar o controle de pedidos, estoque e finanças em pequenos ateliês de confeitaria, costura e artesanato. Atualmente, esses negócios enfrentam dificuldades para gerenciar informações de clientes, materiais e entregas de forma integrada.

O sistema busca automatizar processos manuais, reduzir erros e melhorar a organização e produtividade das microempreendedoras do setor.

## 2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema web responsivo que permita o cadastro e acompanhamento de pedidos, controle automático de estoque de materiais, gestão financeira básica e visualização de entregas em um calendário interativo.

## 3. Escopo do Projeto

Inclusão:

- Cadastro de pedidos com informações completas do cliente e evento.

- Controle de estoque com entradas e saídas automáticas.

- Agenda de entregas com filtros por status e urgência.

- Gestão financeira (entradas, saídas e relatórios).

- Geração de relatórios e exportação em PDF.

Exclusão:

- Integração com sistemas de pagamento externos.

- Aplicativo móvel nativo (somente versão web responsiva).

## 4. Requisitos do Projeto

- RF01 – Cadastro de Pedidos: permitir o registro rápido de pedidos com informações do cliente, tipo de evento, data e valor.

- RF04 – Status de Pedidos: controlar as etapas do pedido (Orçamento, Confirmado, Produção, Entregue).

- RF05 – Controle de Estoque: gerenciar materiais com entrada e saída automática vinculada aos pedidos.

- RF06 – Alerta de Estoque: emitir aviso quando os materiais atingirem o limite mínimo.

- RF07 – Agenda de Entregas: exibir calendário com todos os pedidos e filtros por status ou urgência.

- RF12 – Relatórios Financeiros: gerar relatórios mensais com lucro líquido e gráficos de receitas e despesas.

## 5. Premissas

- O sistema será desenvolvido para uso via navegador.

- A base de dados será hospedada em ambiente local ou na nuvem (a definir).

- O desenvolvimento será feito em linguagem JavaScript (front-end) e Node.js/Python (back-end).

## 6. Restrições

- Recursos financeiros limitados (sem custos para o desenvolvimento inicial).

- Cronograma dependente da disponibilidade acadêmica da equipe.

- A ausência de cliente real limita a validação dos requisitos.

## 7. Stakeholders

| NOME | PAPEL | CONTATO |
| --- | --- | --- |
| RAFAELA CRISTINA MANIERO SIMION | DESENVOLVEDORA E DESIGNER DE INTERFACE | rafaela.simion@fatec.sp.gov.br |
| FÁBIO AUGUSTO TOSTES FERNANDES | DESENVOLVEDOR E ANALISTA DE REQUISITOS | fabio.fernandes7@fatec.sp.gov.br |

## 8. Riscos Identificados

| RISCOS | PROBABILIDADE | IMPACTO | PLANO DE MITIGAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| ATRASO NA ENTREGA DAS ETAPAS DO PROJETO | MÉDIA | ALTO | DEFINIR O CRONOGRAMA SEMANAL E REVISAR PRAZOS ENTRE A EQUIPE |
| MUDANÇA NO ESCOPO OU REQUISITOS DO SISTEMA DURANTE O DESENVOLVIMENTO | ALTA | MÉDIO | REGISTRAR TODAS AS ALTERAÇÕES E REVISAR O IMPACTO ANTES DE APLICAR |
| DIFICULDADE TÉCNICA NO DESENVOLVIMENTO | MÉDIA | MÉDIO | BUSCAR APOIO E FONTES DE ESTUDO |

## 9. Cronograma Resumido

| FASE | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 06/10/2025 | 13/10/2025 | FÁBIO FERNANDES |
| DESIGN DE ARQUITETURA | 14/10/2025 | 18/10/2025 | RAFAELA SIMION |
| DESENVOLVIMENTO | 20/10/2025 | 20/11/2025 | RAFAELA SIMION E FÁBIO FERNANDES |
| TESTES E VALIDAÇÃO | 21/12/2025 | 30/12/2025 | RAFAELA SIMION |
| IMPLANTAÇÃO | 02/01/2026 | 06/01/2025 | FÁBIO FERNANDES |

| ## 10. Patrocinador do Projeto Nome: Daniela Rodrigues Cargo: Proprietária do Ateliê Responsabilidades: - Aprovar o escopo e o orçamento do projeto - Garantir os recursos necessários - Acompanhar os marcos principais - Validar a entrega final ## 11. Detalhamento de Custos O orçamento estimado para o desenvolvimento e implantação do sistema ATELIÊ PRO é de R$ 12.100,00, distribuído conforme os itens abaixo: ITEM; DESCRIÇÃO; VALOR. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE; EQUIPE DE 2 DEVS; R$ 6.000,00. ANÁLISE DE REQUISITOS; ENTREVISTA, MODELAGEM BPMN E DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL; R$ 1.000,00. DESIGN DE INTERFACE E PROTÓTIPOS; EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO COM FIGMA; R$ 900,00. INFRAESTRUTURA E HOSPEDAGEM; SERVIDOR EM NUVEM; R$ 1.200,00. TESTES E VALIDAÇÃO; TESTE FUNCIONAL, USABILIDADE E CORREÇÃO DE ERROS; R$ 1.000,00. DOCUMENTAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO; PRODUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E GUIA DO SISTEMA; R$ 500,00. TREINAMENTO PARA USUÁRIOS; SESSÕES ONLINE; R$ 500,00. RESERVAS PARA IMPREVISTOS; CONTIGÊNCIA (10%); R$ 1.000,00. ** TOTAL GERAL **; R$ 12.100,00. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 12. Aprovação do Projeto

DECLARO QUE LI E ESTOU DE ACORDO COM OS TERMOS DESTE DOCUMENTO.

FRANCA-SP, 05 DE OUTUBRO DE 2025.

| DANIELA RODRIGUES |  | JOSÉ ROBERTO RODRIGUES |
| --- | --- | --- |
| PROPRIETÁRIA DO ATELIÊ |  | GERENTE DE PROJETOS |