# MÉTRICAS DE CUSTO DO PROJETO BASEADAS NO DIAGRAMA DE CLASSES

- OBJETIVO
 Esta seção tem como objetivo estimar o custo de desenvolvimento do sistema AteliêPro utilizando como referência os módulos identificados no diagrama de classes. Para cada módulo foi atribuída uma estimativa de horas necessárias e calculado o valor proporcional com base no custo por hora.

- VALOR-HORA DO DESENVOLVEDOR

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Hora técnica considerada | R$ 60,00 |

- MÓDULOS CONSIDERADOS

| Código | Módulo |
| --- | --- |
| M01 | Cadastro e Controle de Pedidos |
| M02 | Observações e Upload de Imagens |
| M03 | Atualização de Status do Pedido |
| M04 | Controle de Estoque |
| M05 | Financeiro (Entradas e Saídas) |
| M06 | Agenda e Entregas |
| M07 | Relatórios e Gráficos |
| M08 | Testes e Validação |
| M09 | Documentação |

- ESFORÇO ESTIMADO EM HORAS

| Código | Módulo | Horas Estimadas |
| --- | --- | --- |
| M01 | Cadastro e Controle de Pedidos | 40h |
| M02 | Observações e Upload de Imagens | 16h |
| M03 | Atualização de Status | 10h |
| M04 | Controle de Estoque | 40h |
| M05 | Financeiro | 32h |
| M06 | Agenda e Entregas | 40h |
| M07 | Relatórios e Gráficos | 24h |
| M08 | Testes e Validação | 40h |
| M09 | Documentação | 16h |
| Total Estimado |  | 258h |

- CUSTO CALCULADO POR MÓDULO

| Código | Módulo | Horas | Valor/h | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Cadastro e Controle de Pedidos | 40h | R$ 60,00 | R$ 2.400,00 |
| M02 | Observações e Upload de Imagens | 16h | R$ 60,00 | R$ 960,00 |
| M03 | Atualização de Status | 10h | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| M04 | Controle de Estoque | 40h | R$ 60,00 | R$ 2.400,00 |
| M05 | Financeiro | 32h | R$ 60,00 | R$ 1.920,00 |
| M06 | Agenda e Entregas | 40h | R$ 60,00 | R$ 2.400,00 |
| M07 | Relatórios e Gráficos | 24h | R$ 60,00 | R$ 1.440,00 |
| M08 | Testes e Validação | 40h | R$ 60,00 | R$ 2.400,00 |
| M09 | Documentação | 16h | R$ 60,00 | R$ 960,00 |
| Total Geral do Projeto |  | 258h | — | R$ 15.480,00 |

6. ESTIMATIVA DE CUSTOS DO PROJETO

Para estimar o custo total de desenvolvimento do AteliêPro, foi realizada uma análise baseada nos módulos identificados no diagrama de classes do sistema. Cada módulo recebeu uma estimativa de horas de desenvolvimento, incluindo análise, implementação, testes e documentação. O valor por hora considerado foi de R$ 60,00. Ao final, o esforço total estimado foi de 258 horas, resultando em um custo global de R$ 15.480,00 para a execução completa do sistema.